第 16 期

中共凤翔县委创先争优活动领导小组办公室   2010年9月13日

县委办公室

开展五项活动  推进创先争优

创先争优活动开展以来，县委办紧扣县委工作中心，立足本职，扎实推进，解决问题，务求实效。狠抓创先争优活动的针对性、实效性，结合办公室工作特点和工作中的实际问题，针对性筹化实施五项特色活动。以单项竞赛激发全室干部职工的学习热情，丰富全室干部职工知识积淀、夯实工作基础，强化工作能力，带动整体工作水平的提升；以文体活动增进全室干部职工配合默契度，营造愉快的工作干事氛围，增强集体的凝聚力、向心力。

一是开展文字录入大比武活动，着重提高机关干部办文办事的能力，提高工作效率；

二是开展迎中秋朗诵比赛，锻炼全室干部职工的语言表达能力、提高交际水平；

三是开展速写速记比赛，提高办公室干部收集信息、办文办会的效率和精确度，提升办公室整体工作水准；

四是开展保密知识答题活动，增加知识积累，规范工作行为，宣传普及新《保密法》；

五是开展“迎国庆，唱红歌”卡拉OK大赛，弘扬爱国主义主旋律，促进干部职工全面发展，树立办公室良好形象。

县交通运输局

三措并举狠抓落实    促进项目跨越发展

县交通运输局结合全县交通实际及今年交通工作奋斗目标，三措并举，细化任务，夯实责任，突出抓好交通重点项目建设，以实际行动践行科学发展观,推动创先争优活动深入开展。

一是细化任务抓落实。该局针对承担的宝平高速援建，S104凤翔段二级公路改拓建，凤麟路、南杨路县乡公路改造等交通重点建设项目逐一分解任务，进一步明确每项重点工程的分管领导、责任股室、责任人、协助部门，细化各个工程程序要求、注意事项、完成时限等。

二是夯实责任抓落实。对今年交通重点项目实行项目法人负责制和领导干部包抓项目责任制，一个项目，一个包抓领导，一套班子，一班人马，一抓到底。

三是强化督查抓落实。对列入省市县重点任务的交通工程建立责任单位自查制度，每半月报送项目进展执行情况。局主要负责同志坚持重点督查的方式，每月排定重点督查的项目和内容，深入项目建设现场，协调解决存在的困难和问题，督促施工企业加快工程建设进度，确保工程质量，推进了各项工作的落实。

目前，全县各项交通项目建设进展顺利。宝平高速凤翔段四个施工标段已经完成基础回填，桥梁基础浇筑和路基铺筑，正在进行底基层、基层建设和部分绿化、排水工程建设，累计完成投资10.56亿元。投资2800万元，全长25公里的凤麟路通乡油路改造项目和投资960万元全长12公里的南杨路（S104至彪角镇杨丹村）县乡公路改造项目已完成招投标，九月份开工建设。积极落实建设场地和施工单位，加快了农村五级客运站和农村客运候车亭建设步伐。

报：中共宝鸡市委创先争优活动领导小组办公室

送：县委创先争优活动领导小组组长、副组长

发：各乡镇党委，县委各部门，县级国家机关各部门党组（党委），各人民团党组（支部），长青工业园区党工委

中共凤翔县委创先争优活动领导小组办公室     2010年9月13日

共印110份